# 浙江省交通运输厅文件

浙交〔2017〕137号

关于印发《全省百条美丽经济交通精品示范

走廊创建“挂图作战”工作方案》的通知

各市交通运输局（委），义乌市交通运输局：

现将《全省百条美丽经济交通精品示范走廊创建“挂图作战”工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

浙江省交通运输厅

2017年8月25日

（联系人：周健，联系电话：0571-87806615）

# 全省百条美丽经济交通精品示范走廊创建

# “挂图作战”工作方案

创建万里美丽经济交通走廊，是贯彻落实“两山”理论、全面推进“两个高水平”建设的重要实践，也是加快实施“5411”综合交通发展战略和“1210”交通强省行动的创新举措。为确保全面完成省政府确定的1.5万公里美丽经济交通走廊创建任务，以精品树样板，以示范促引领，全力打造百条精品示范走廊，特制定《全省百条美丽经济交通精品示范走廊创建“挂图作战”工作方案》。

## 一、总体要求

深入贯彻落实省第十四次党代会精神，按照省委省政府关于万里美丽经济交通走廊创建的总体部署，遵循“修一条路（航道）、造一片景、富一方百姓”发展理念，积极发挥示范引领作用，通过“巩固提升一批、整治改造一批、打通新建一批”，在全省范围内创建100条以上质量好、环境美、服务优、带动大、安保强，涵盖自然风景走廊、科创产业走廊、生态富民走廊、历史人文走廊四种主题的规划、设计、建设、运营示范项目，加快形成交通运输与经济深度融合发展的新格局，为高水平谱写实现“两个一百年”奋斗目标的浙江篇章提供坚实的交通发展保障。

## 二、目标任务

到“十三五”末，在全省范围内建成100条以上美丽经济交通精品示范走廊（详见附件）。

## 三、建设时序

2017年：确保完成30条以上美丽经济交通精品示范走廊；

2018年：累计完成60条以上美丽经济交通精品示范走廊；

2019年：累计完成80条以上美丽经济交通精品示范走廊；

2020年：累计完成100条以上美丽经济交通精品示范走廊。

## 四、工作举措

为高标准、高质量完成全省美丽经济交通精品示范走廊创建任务，明确实行“五个一”为主要内容的工作举措，即每条示范走廊要落实一个组织机构、编制一个创建方案、明确一名项目负责人、制作一套上墙图表、建立一个验收考核机制。

### （一）落实一个组织机构

1.美丽经济交通精品示范走廊创建工作的责任主体是县级政府，县级政府应将目标任务分解落实至乡级政府和有关部门并明确牵头责任部门。

2.各市政府应将目标任务分解落实至下辖县（市、区）政府和有关部门并明确牵头责任部门。

3.省交通厅成立美丽经济交通走廊创建领导小组，下设办公室（设在省公路管理局）。

### （二）编制一个创建方案

1.各地制定美丽经济交通精品示范走廊项目年度目标任务和实施计划。

2.每条精品示范走廊创建方案应按照自然风景走廊、科创产业走廊、生态富民走廊、历史人文走廊四种主题并结合地域特色亮点精心编制，体现“一走廊一主题、一走廊一特色”。

3.每条精品示范走廊应根据《浙江省万里美丽经济交通走廊建设指南》和部省有关技术规范、行业标准委托专业设计单位编制专项设计文件，在项目新改建、养护大中修、景观绿化、安全设施改造、服务设施完善等各专项工程全过程贯彻落实美丽经济交通走廊理念和要求。

### （三）明确一名项目负责人

1.美丽经济交通精品示范走廊项目负责人（路长或项目长）原则上为所在县（市、区）政府领导。

2.每条精品示范走廊要明确一名项目联络员，国道、省道、县道、航道项目联络员原则上为县（市、区）交通运输局负责人，乡道、村道联络员原则上为乡级政府负责人。

3.项目负责人职责：负责示范路项目创建的组织领导，制定年度目标任务，审核项目创建方案，筹措保障资金投入，协调政策处理问题，监督检查项目进度，确保项目保质保量按期完成。项目联络员在项目负责人的领导下，做好项目具体推进和信息报送工作。

### （四）制作一套上墙图表

1.省级上墙挂图内容：全省精品示范走廊建设总目标任务、年度目标任务和每月进度，各市总目标任务、年度目标任务和每月进度。

2.市级上墙挂图内容：所在市精品示范走廊建设总目标任务、年度目标任务和每月进度，每条精品示范走廊总目标任务、年度目标任务和每月进度。

3.县级上墙挂图内容：所在县（市、区）精品示范走廊建设总目标任务、年度目标任务和每月进度，每条精品示范走廊总目标任务、年度目标任务和每月进度。

4.上墙挂图内容每月更新，工作简报定期编印，工作动态及时收集。

### （五）建立一个考核验收机制

1.各级地方政府要将美丽经济交通精品示范走廊创建纳入对下级政府和有关部门年度目标考核。

2.各级交通运输主管部门要按照“定期检查+不定期抽查”的方式加强对精品示范走廊项目进展情况的监督检查力度，定期检查频率不低于县级每月一次、市级每季度一次、省级每半年度一次。

3.精品示范走廊项目创建完成后，按照《浙江省万里美丽经济交通走廊建设指南》和具体项目创建设计方案进行验收。

4.对于美丽经济交通精品示范走廊创建年度目标任务未完成的县（市、区）将全省通报批评。

附件：1.全省美丽经济交通精品示范走廊汇总表

2.全省美丽经济交通精品示范走廊明细表

# 附件1

## 全省美丽经济交通精品示范走廊汇总表

| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 里程合计 | 7821 |  |  |
| 一 | 公路合计 | 6874 |  |  |
| （一） | 国道 | 3515 |  |  |
| 1 | G104国道 | 633 | 长兴、吴兴、德清、余杭、萧山、 柯桥、越城、上虞、嵊州、新昌、 天台、临海、黄岩、路桥、温岭、 乐清、永嘉、鹿城、瓯海、瑞安、 平阳、苍南 | 全线 |
| 2 | G205国道 | 162 | 开化、常山、江山 | 全线 |
| 3 | G318国道 | 82 | 南浔、吴兴、长兴 | 全线 |
| 4 | G320国道 | 362 | 嘉善、南湖、秀洲、桐乡、余杭、 富阳、桐庐、建德、龙游、衢江、 柯城、常山 | 全线 |
| 5 | G329国道 | 220 | 普陀、定海、北仑、鄞州、镇海、 慈溪、余姚、上虞 | 全线 |
|  | G329国道新增段 | 76 | 临安 |  |
| 6 | G330国道 | 284 | 鹿城、青田、莲都、缙云、永康、 武义、金东、婺城、兰溪、建德 | 全线 |
|  | G330国道新增段 | 102 | 洞头、龙湾、瓯海、淳安、临安 |  |
| 7 | G228国道 | 159 | 三门、临海、椒江、路桥、温岭、 玉环、乐清 |  |
| 8 | G235国道 | 353 | 安吉、余杭、萧山、诸暨、浦江、 义乌、婺城、武义、松阳、云和、 景宁、泰顺 |  |
| 9 | G322国道 | 185 | 瑞安、文成、龙泉 |  |
| 10 | G351国道 | 392 | 临海、仙居、磐安、东阳、义乌、 浦江、兰溪、龙游、柯城、衢江、 常山、开化 |  |
| 11 | G524国道 | 49 | 海宁 |  |
| 12 | G525国道 | 78 | 平湖、海盐、海宁 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 13 | G526国道 | 101 | 定海、岱山、嵊泗 |  |
| 14 | G527国道 | 148 | 宁海、新昌、嵊州、东阳、义乌 |  |
| 15 | G528国道 | 129 | 遂昌、龙泉、庆元 |  |
| （二） | 省道 | 1415 |  |  |
| 1 | S202乍浦-王江泾公路 | 34 | 平湖、南湖 |  |
| 2 | S205安吉-临安公路 | 62 | 安吉、临安 |  |
| 3 | S210桐庐-义乌公路 | 69 | 桐庐、浦江 |  |
| 4 | S212绍兴-嵊州公路 | 19 | 柯桥 |  |
| 5 | S213余姚-溪口公路 | 68 | 余姚、奉化 |  |
| 6 | S215东钱湖-宁海公路 | 15 | 宁海 |  |
| 7 | S219磐安-缙云公路 | 69 | 磐安、缙云 |  |
| 8 | S221江山-常山公路 | 26 | 常山、江山 |  |
| 9 | S223仙居-永嘉公路 | 132 | 仙居、永嘉 |  |
| 10 | S224岭口-三角塘公路 | 59 | 三门 |  |
| 11 | S225大田-路桥公路 | 46 | 临海 |  |
| 12 | S226温岭-玉环公路 | 29 | 玉环 |  |
| 13 | S230青田-平阳公路 | 37 | 青田 |  |
| 14 | S232水头-霞关公路 | 47 | 苍南 |  |
| 15 | S301长兴-牛头山公路 | 31 | 长兴 |  |
| 16 | S302富阳新登-淳安公路 | 93 | 富阳、桐庐、淳安 |  |
| 17 | S305富阳-衢州公路 | 48 | 衢江 |  |
| 18 | S306湖州-安吉公路 | 67 | 安吉 |  |
| 19 | S307中埠-萧山楼塔公路 | 26 | 富阳 |  |
| 20 | S308绍兴-诸暨公路 | 45 | 诸暨 |  |
| 21 | S309奉化-新昌公路 | 74 | 奉化、新昌 |  |
| 22 | S310嵊州-义乌公路 | 38 | 嵊州 |  |
| 23 | S311象山-新昌公路 | 33 | 象山 |  |
| 24 | S312永康-武义公路 | 18 | 武义 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 25 | S315兰溪-江山公路 | 42 | 衢江、柯城 |  |
| 26 | S319宁波-余姚公路 | 19 | 江北 |  |
| 27 | S320镇海-北仑公路 | 11 | 镇海 |  |
| 28 | S322临海-永康公路 | 14 | 永康 |  |
| 29 | S323天台-磐安公路 | 35 | 天台 |  |
| 30 | S325椒江-黄岩公路 | 29 | 黄岩 |  |
| 31 | S331分水关-泰顺公路 | 64 | 泰顺 |  |
| 32 | S333六岙-东渡公路 | 16 | 莲都 |  |
| （三） | 农村公路 | 1944 | 99条 |  |
|  | 杭州 | 153 | 6 |  |
|  | 宁波 | 220 | 12 |  |
|  | 温州 | 250 | 12 |  |
|  | 绍兴 | 213 | 12 |  |
|  | 嘉兴 | 234 | 12 |  |
|  | 湖州 | 90 | 5 |  |
|  | 金华 | 189 | 9 |  |
|  | 义乌 | 11 | 1 |  |
|  | 衢州 | 196 | 8 |  |
|  | 丽水 | 191 | 9 |  |
|  | 台州 | 152 | 9 |  |
|  | 舟山 | 45 | 4 |  |
| 二 | 航道 | 947 |  |  |
| 1 | 京杭运河 （含杭平申线） | 177 | 杭州市区、余杭、德清、南浔 桐乡、秀洲、平湖、海盐、海宁 | 全线 |
| 2 | 杭甬运河 | 173 | 海曙、江北、余姚、柯桥、越城、上虞、萧山 | 全线 |
| 3 | 长湖申线 (含湖嘉申线) | 115 | 长兴、开发区、吴兴、南浔 | 全线 |
| 4 | 钱塘江 （含新安江） | 387 | 杭州市区、富阳、桐庐、建德、淳安、婺城、兰溪、龙游、衢江、柯城 | 全线 |
| 5 | 瓯江 | 95 | 青田、莲都 | 丽水段 |

# 附件2

## 全省美丽经济交通精品示范走廊明细表（公路）

| 县 （市、区） | 项目 | 行政等级 | 里程 (公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全省合计 |  | 6874 |  |
|  | 全省国道小计 |  | 3515 |  |
|  | 全省省道小计 |  | 1415 |  |
|  | 全省农村公路小计 |  | 1944 |  |
|  | 杭州合计 |  | 730 |  |
|  | 杭州国道小计 |  | 393 |  |
|  | 杭州省道小计 |  | 184 |  |
|  | 杭州农村公路小计 |  | 153 |  |
| 萧山区 | G104国道萧山段 | 国道 | 18 |  |
|  | G235国道萧山段 | 国道 | 22 | 新改建 |
|  | X141塘湄公路 | 县道 | 25 |  |
| 余杭区 | G104国道余杭段 | 国道 | 22 | 新改建 |
|  | G320国道余杭段 | 国道 | 16 |  |
|  | G235国道余杭段 | 国道 | 24 | S201彭安线 |
| 富阳区 | G320国道富阳段 | 国道 | 42 |  |
|  | S307中埠-萧山楼塔公路 | 省道 | 26 | S307中樟线 |
|  | S302富阳新登-淳安公路 | 省道 | 15 | S302新淳线 |
|  | X416胥高公路 | 县道 | 29 |  |
| 临安区 | G329国道临安段 | 国道 | 76 | 局部利用S102杭昱线 S208桐千线 |
|  | G330国道临安段 | 国道 | 10 | 新改建 |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 临安区 | S205临安-安吉公路 | 省道 | 37 | S205青临线 |
|  | X313藻溪-天目山公路 | 县道 | 14 |  |
| 桐庐县 | G320国道桐庐段 | 国道 | 31 |  |
|  | S210桐庐-义乌公路 | 省道 | 28 | S210桐义线 |
|  | S302富阳新登-淳安公路 | 省道 | 47 | S302新淳线 |
|  | X506徐七线 | 县道 | 11 | 横村二桥至钱中畈 |
| 建德市 | G320国道建德段 | 国道 | 78 |  |
|  | G330国道建德段 | 国道 | 16 |  |
|  | X634杨梅公路 | 县道 | 10 |  |
| 淳安县 | G330国道淳安段 | 国道 | 38 | 新改建13公里 局部利用S303建淳线 |
|  | S302富阳新登-淳安公路 | 省道 | 31 | S302新淳线 |
|  | X731淳杨公路 | 县道 | 64 |  |
|  | 宁波合计 |  | 575 |  |
|  | 宁波国道小计 |  | 162 |  |
|  | 宁波省道小计 |  | 193 |  |
|  | 宁波农村公路小计 |  | 220 |  |
| 海曙区 | 荷梁公路 | 县道 | 12 |  |
| 江北区 | S319宁波-余姚公路 | 省道 | 19 | S319甬余线 |
|  | 高速公路江北连接线东西向 | 县道 | 9 |  |
| 北仑区 | G329国道北仑段 | 国道 | 29 | 新改建4公里 |
|  | X815太河路 | 县道 | 12 |  |
| 鄞州区 | G329国道鄞州区 | 国道 | 14 |  |
|  | 鄞城大道 | 县道 | 19 | 新改建 |
|  | 环湖公路 | 县道 | 24 | 东钱湖管委会 |
| 镇海区 | G329国道镇海段 | 国道 | 14 |  |
|  | S320镇海-北仑公路 | 省道 | 11 | S320骆亚线 |
|  | 新长邱线 | 县道 | 10 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 奉化区 | S213慈溪-溪口公路 | 省道 | 18 | S213浒溪线 |
|  | S309奉化-新昌公路 | 省道 | 47 | S309江拔线 |
|  | X324金海路 | 县道 | 13 |  |
| 宁海县 | G527国道宁海段 | 国道 | 21 | 新改建 |
|  | S215东钱湖-宁海公路 | 省道 | 15 | 新改建 |
|  | X421桥电线 | 县道 | 12 |  |
| 象山县 | S311象山-新昌公路 | 省道 | 33 | S311象西线 |
|  | 环港公路 | 县道 | 38 |  |
| 余姚市 | G329国道余姚段 | 国道 | 26 | 新改建5公里 |
|  | S213慈溪-溪口公路 | 省道 | 50 | S213浒溪线 |
|  | X232余姚大道 | 县道 | 21 |  |
| 慈溪市 | G329国道慈溪段 | 国道 | 58 |  |
|  | X129胜山至陆埠公路 | 县道 | 22 |  |
|  | X111横筋公路 | 县道 | 28 |  |
|  | 温州合计 |  | 895 |  |
|  | 温州国道小计 |  | 439 |  |
|  | 温州省道小计 |  | 206 |  |
|  | 温州农村公路小计 |  | 250 |  |
| 瓯海区 | G104国道瓯海段 | 国道 | 11 |  |
|  | G330国道瓯海段 | 国道 | 8 | 新改建 |
|  | 南大线 | 县道 | 16 |  |
| 龙湾区 | G330国道龙湾段 | 国道 | 16 | 新改建 |
|  | 双岙至空港新区公路 | 县道 | 15 |  |
| 鹿城区 | G104国道鹿城段 | 国道 | 9 |  |
|  | G330国道鹿城段 | 国道 | 26 | 新改建6公里 |
|  | X271瓯湖公路 | 县道 | 10 | 新改建 |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 洞头区 | G330国道洞头段 | 国道 | 30 | 新改建，局部利用五岛公路 |
|  | X857五岛公路 | 县道 | 17 |  |
| 永嘉县 | G104国道永嘉段 | 国道 | 27 |  |
|  | S223仙居-永嘉公路 | 省道 | 95 | S223仙清线 |
|  | X127南复线 | 县道 | 15 |  |
| 乐清市 | G104国道乐清段 | 国道 | 73 |  |
|  | G228国道乐清段 | 国道 | 26 | 新改建 |
|  | X025白岭公路 | 县道 | 36 |  |
|  | X026雁荡山-楠溪江公路 | 县道 | 20 |  |
| 瑞安市 | G104国道瑞安段 | 国道 | 15 | 新改建5公里 |
|  | G322国道瑞安段 | 国道 | 49 | 新改建6公里 |
|  | X305瑞枫公路 | 县道 | 42 |  |
| 文成县 | G322国道文成段 | 国道 | 57 | 新改建13公里 |
|  | 南田公路 | 县道 | 29 |  |
| 平阳县 | G104国道平阳段 | 国道 | 31 |  |
|  | X403城新公路 | 县道 | 18 |  |
| 苍南县 | G104国道苍南段 | 国道 | 25 |  |
|  | S232水头-霞关公路 | 省道 | 47 |  |
|  | 灵溪至龙沙公路 | 县道 | 19 |  |
| 泰顺县 | G235国道泰顺段 | 国道 | 36 | 新改建6公里，局部利用S228云寿线 |
|  | S331分水关-泰顺公路 | 省道 | 64 | S331分泰线 |
|  | X714司筱线 | 县道 | 13 |  |
|  | 绍兴合计 |  | 601 |  |
|  | 绍兴国道小计 |  | 259 |  |
|  | 绍兴省道小计 |  | 129 |  |
|  | 绍兴农村公路小计 |  | 213 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 越城区 | G104国道越城段 | 国道 | 13 |  |
|  | 平陶公路 | 县道 | 12 |  |
| 柯桥区 | G104国道柯桥段 | 国道 | 15 | 新改建 |
|  | S212绍兴-嵊州公路 | 省道 | 19 |  |
|  | 环会稽山公路柯桥段 | 县道 | 36 |  |
|  | X112钱茅公路 | 县道 | 23 |  |
|  | X102平王公路 | 县道 | 23 |  |
| 上虞区 | G104国道上虞段 | 国道 | 33 |  |
|  | G329国道上虞段 | 国道 | 14 | 新改建 |
|  | X502百悬公路 | 县道 | 20 | 岭光至丁宅段 |
|  | X503章路公路 | 县道 | 15 |  |
| 诸暨市 | G235国道诸暨段 | 国道 | 55 | S103杭金线 |
|  | S308绍兴-诸暨公路 | 省道 | 45 | S308绍大线 |
|  | 环会稽山公路诸暨段 | 县道 | 8 |  |
|  | X334诸安公路 | 县道 | 17 |  |
|  | X344三环线东南段 | 县道 | 27 |  |
| 嵊州市 | G104国道嵊州段 | 国道 | 34 | 新改建 |
|  | G527国道嵊州段 | 国道 | 26 |  |
|  | S310嵊州-义乌公路 | 省道 | 38 |  |
|  | 环会稽山公路嵊州段 | 县道 | 12 |  |
|  | X802嵊张公路 | 县道 | 10 |  |
| 新昌县 | G104国道新昌段 | 国道 | 38 |  |
|  | G527国道新昌段 | 国道 | 31 | S311象西线 |
|  | S309奉化-新昌公路 | 省道 | 27 | S309江拔线 |
|  | X604新昌-磐安公路 | 县道 | 10 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
|  | 嘉兴合计 |  | 480 |  |
|  | 嘉兴国道小计 |  | 212 |  |
|  | 嘉兴省道小计 |  | 34 |  |
|  | 嘉兴农村公路小计 |  | 234 |  |
| 南湖区 | G320国道南湖段 | 国道 | 15 |  |
|  | S202乍浦-王江泾公路 | 省道 | 21 |  |
|  | X116嘉善-桐乡公路 | 县道 | 11 |  |
| 秀洲区 | G320国道秀洲段 | 国道 | 19 |  |
|  | X308油车港-江苏黎里公路 | 县道 | 11 |  |
|  | X103嘉海公路 | 县道 | 13 |  |
| 海宁市 | G525国道海宁段 | 国道 | 31 | 新改建 |
|  | G524国道海宁段 | 国道 | 49 | S203海新线 |
|  | X331翁金线 | 县道 | 50 |  |
|  | X103嘉海公路 | 县道 | 15 | 老沪杭线 |
| 平湖市 | G525国道平湖段 | 国道 | 17 | 新改建 |
|  | S202乍浦-王江泾公路 | 省道 | 13 | 新S202乍王线 |
|  | X504平廊公路 | 县道 | 23 |  |
|  | X108平湖大道 | 县道 | 10 |  |
|  | X501平兴公路 | 县道 | 18 |  |
| 海盐县 | G525国道海盐段 | 国道 | 30 | 新改建 |
|  | X119嘉南公路 | 县道 | 26 |  |
| 桐乡市 | G320国道桐乡段 | 国道 | 35 |  |
|  | X835乌镇大道 | 县道 | 12 |  |
|  | X802桐九公路 | 县道 | 10 |  |
| 嘉善县 | G320国道嘉善段 | 国道 | 16 |  |
|  | X108平黎公路 | 县道 | 35 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
|  | 湖州合计 |  | 434 |  |
|  | 湖州国道小计 |  | 221 |  |
|  | 湖州省道小计 |  | 123 |  |
|  | 湖州农村公路小计 |  | 90 |  |
| 吴兴区 | G104国道吴兴段 | 国道 | 46 | 五一大桥新改建 |
|  | G318国道吴兴段 | 国道 | 29 | 新改建 |
|  | G104国道-烈士陵园公路 | 乡道 | 12 |  |
| 南浔区 | G318国道南浔段 | 国道 | 11 |  |
|  | 湖州-南浔大道 | 县道 | 26 |  |
| 长兴县 | G104国道长兴段 | 国道 | 34 |  |
|  | G318国道长兴段 | 国道 | 42 |  |
|  | S301长兴-牛头山公路 | 省道 | 31 | S301长牛线 |
|  | X219长达公路 | 县道 | 21 |  |
| 德清县 | G104国道德清段 | 国道 | 20 | 新改建 |
|  | X115下仁公路 | 县道 | 16 |  |
| 安吉县 | G235国道安吉段 | 国道 | 39 | S204孝泗线、S201彭安线 |
|  | S205临安-安吉公路 | 省道 | 25 | S205青临线 |
|  | S306湖州-安吉公路 | 省道 | 67 | S306鹿唐线 |
|  | X315刘家塘-彭宅公路 | 县道 | 15 |  |
|  | 金华合计 |  | 630 |  |
|  | 金华国道小计 |  | 344 |  |
|  | 金华省道小计 |  | 97 |  |
|  | 金华农村公路小计 |  | 189 |  |
| 婺城区 | G330国道婺城段 | 国道 | 19 |  |
|  | G235国道婺城段 | 国道 | 10 | 新改建 |
|  | X028虹戴公路 | 县道 | 16 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 金东区 | G330国道金东段 | 国道 | 19 |  |
|  | X114金义东公路金东段 | 县道 | 24 |  |
| 武义县 | G330国道武义段 | 国道 | 11 |  |
|  | G235国道武义段 | 国道 | 41 | 新改建10公里，局部利用S220上松线 |
|  | S312永康-武义公路 | 省道 | 18 | S312永武线 |
|  | X307武丽线 | 县道 | 22 |  |
|  | X103十白线 | 县道 | 10 |  |
| 浦江县 | G351国道浦江段 | 国道 | 22 | 新改建 |
|  | G235国道浦江段 | 国道 | 3 |  |
|  | S210桐庐-义乌公路 | 省道 | 41 | S210桐义线 |
|  | X811候蒲线 | 县道 | 24 |  |
| 磐安县 | G351国道磐安段 | 国道 | 41 | S218东仙线 |
|  | S219磐安-缙云公路 | 省道 | 24 | S219磐缙线 |
|  | X602磐安-新昌公路 | 县道 | 41 |  |
| 兰溪市 | G330国道兰溪段 | 国道 | 32 |  |
|  | G351国道兰溪段 | 国道 | 33 | 新改建 |
|  | X214排岭-芝堰 | 县道 | 21 |  |
| 东阳市 | G351国道东阳段 | 国道 | 49 | 新改建 |
|  | G527国道东阳段 | 国道 | 33 | 新改建24公里，局部利用S310嵊义线 |
|  | X114金义东公路东阳段 | 县道 | 19 |  |
| 永康市 | G330国道永康段 | 国道 | 31 | 新改建 |
|  | S322临海-永康公路 | 省道 | 14 | S322临石线 |
|  | X423永缙公路 | 县道 | 12 |  |
|  | 义乌合计 |  | 106 |  |
|  | 义乌国道小计 |  | 95 |  |
|  | 义乌省道小计 |  | 0 |  |
|  | 义乌农村公路小计 |  | 11 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 义乌市 | G235国道义乌段 | 国道 | 34 | 新改建 |
|  | G351国道义乌段 | 国道 | 24 | 新改建 |
|  | G527国道义乌段 | 国道 | 37 | 新改建 |
|  | 东萧线 | 县道 | 11 | 新建县道 |
|  | 衢州合计 |  | 686 |  |
|  | 衢州国道小计 |  | 374 |  |
|  | 衢州省道小计 |  | 116 |  |
|  | 衢州农村公路小计 |  | 196 |  |
| 柯城区 | G351国道柯城段 | 国道 | 21 | 新改建 |
|  | G320国道柯城段 | 国道 | 22 |  |
|  | S315兰溪-江山公路 | 省道 | 13 | S315兰贺线 |
|  | 衢州市沿江公路柯城段 | 县道 | 27 | 新改建 |
|  | X325石梁至华墅公路 | 县道 | 23 |  |
| 衢江区 | G351国道衢江段 | 国道 | 21 | 新改建 |
|  | 320国道衢江段 | 国道 | 17 |  |
|  | S315兰溪-江山公路 | 省道 | 29 | S315兰贺线 |
|  | S305富阳-衢州公路 | 省道 | 48 | S305富衢线 |
|  | 衢州市沿江公路衢江段 | 县道 | 27 | 新改建 |
| 龙游县 | G351国道龙游段 | 国道 | 22 | 新改建 |
|  | G320国道龙游段 | 国道 | 31 |  |
|  | 衢州市沿江公路龙游段 | 县道 | 22 | 新改建 |
|  | 龙游湖镇至童家公路 | 县道 | 13 | 新改建 |
| 常山县 | G351国道常山段 | 国道 | 27 | 新改建 |
|  | G320国道常山段 | 国道 | 40 | 新改建 |
|  | G205国道常山段 | 国道 | 23 |  |
|  | S221江山-常山公路 | 省道 | 9 | S221江溪线 |
|  | 衢州市沿江公路常山段 | 县道 | 51 | 新改建 |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 开化县 | G351国道开化段 | 国道 | 11 | 新改建 |
|  | G205国道开化段 | 国道 | 62 |  |
|  | 衢州市沿江公路开化段 | 县道 | 21 | 新改建 |
| 江山市 | G205国道江山段 | 国道 | 77 |  |
|  | S221江山-常山公路 | 省道 | 17 | S221江溪线 |
|  | 衢州市沿江公路江山段 | 县道 | 12 | 新改建 |
|  | 丽水合计 |  | 716 |  |
|  | 丽水国道小计 |  | 427 |  |
|  | 丽水省道小计 |  | 98 |  |
|  | 丽水农村公路小计 |  | 191 |  |
| 莲都区 | G330国道莲都段 | 国道 | 28 |  |
|  | S333六岙-东渡公路 | 省道 | 16 | S333六东线 |
|  | X026丽武公路 | 县道 | 12 |  |
| 龙泉市 | G528国道龙泉段 | 国道 | 37 | S229龙后线 |
|  | G322国道龙泉段 | 国道 | 79 | S328丽浦线，新改建34公里 |
|  | X109西独线 | 县道 | 24 |  |
| 青田县 | G330国道青田段 | 国道 | 73 |  |
|  | S230青田-平阳公路 | 省道 | 37 | S230青岱线 |
|  | X201湖边至北山段 | 县道 | 35 |  |
| 云和县 | G235国道云和段 | 国道 | 32 | S328丽浦线 |
|  | X305后交线 | 县道 | 35 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 庆元县 | G528国道庆元段 | 国道 | 48 | S229龙后线 |
|  | X401庆元-百山祖公路 | 县道 | 22 |  |
| 缙云县 | G330国道缙云段 | 国道 | 29 |  |
|  | S219磐安-缙云公路 | 省道 | 45 | S219磐缙线 |
|  | X502外靖线X529外西线（外堰-新建-西岸） | 县道 | 14 |  |
| 遂昌县 | G528国道遂昌段 | 国道 | 44 |  |
|  | X627 峡湖金线 | 县道 | 15 |  |
| 松阳县 | G235国道松阳段 | 国道 | 12 | S220上松线 |
|  | X708召寨线 | 县道 | 12 |  |
| 景宁县 | G235国道景宁段 | 国道 | 45 | S228云寿线，新改建9公里 |
|  | X805白大线 | 县道 | 22 |  |
|  | 台州合计 |  | 810 |  |
|  | 台州国道小计 |  | 423 |  |
|  | 台州省道小计 |  | 235 |  |
|  | 台州农村公路小计 |  | 152 |  |
| 椒江区 | G228国道椒江段 | 国道 | 14 |  |
|  | X106杨府咀-土地堂 | 县道 | 10 |  |
| 路桥区 | G104国道路桥段 | 国道 | 9 |  |
|  | G228国道路桥段 | 国道 | 10 |  |
|  | X307东方大道 | 县道 | 12 |  |
| 黄岩区 | G104国道黄岩段 | 国道 | 30 |  |
|  | S325椒江-黄岩公路 | 省道 | 29 | S325椒黄线 |
|  | X204黄前线 | 县道 | 13 |  |
| 临海市 | G104国道临海段 | 国道 | 70 | 新改建15公里 |
|  | G228国道临海段 | 国道 | 21 |  |
| 序号 | 路线 | 里程 （公里） | 途径县（市、区） | 备注 |
| 临海市 | G351国道临海段 | 国道 | 88 |  |
|  | S225大田-路桥公路 | 省道 | 46 | S225大路线 |
|  | X906叶下线 | 县道 | 14 |  |
| 玉环市 | G228国道玉环段 | 国道 | 11 | 新改建 |
|  | S226温岭-玉环公路 | 省道 | 29 | S226泽坎线 |
|  | X417 76省道复线南延 | 县道 | 21 |  |
| 温岭市 | G104国道温岭段 | 国道 | 21 | 新改建12公里 |
|  | G228国道温岭段 | 国道 | 35 | 新改建 |
|  | 机新线（机场至新河公路） 温岭段 | 县道 | 11 |  |
| 天台县 | G104国道天台段 | 国道 | 39 |  |
|  | S323天台-磐安公路 | 省道 | 35 | S323科大线 |
|  | X606天大公路 | 县道 | 20 |  |
| 三门县 | G228国道三门段 | 国道 | 42 | 新改建 |
|  | S224岭口-三角塘公路 | 省道 | 59 | S224岭三线 |
|  | X521溪枫线 | 县道 | 12 |  |
| 仙居县 | G351国道仙居段 | 国道 | 33 | 新改建 |
|  | S223仙居-永嘉公路 | 省道 | 37 | S223仙清线 |
|  | X730田柯公路 | 县道 | 39 |  |
|  | 舟山合计 |  | 211 |  |
|  | 舟山国道小计 |  | 166 |  |
|  | 舟山省道小计 |  | 0 |  |
|  | 舟山农村公路小计 |  | 45 |  |
| 定海区 | G526国道定海段 | 国道 | 17 | 新改建 |
|  | G329国道定海段 | 国道 | 42 | 新改建 |
|  | X103马岙至定海疏港公路 | 县道 | 11 |  |
| 普陀区 | G329国道普陀段 | 国道 | 23 | 新改建 |
|  | 普陀-开化公路朱家尖段 | 县道 | 11 | 新改建 |
| 岱山县 | G526国道岱山段 | 国道 | 50 | 新改建 |
|  | 板井潭至燕窝山公路 | 县道 | 11 |  |
| 嵊泗县 | G526国道嵊泗段 | 国道 | 34 | 新改建 |
|  | 嵊山-枸杞公路 | 县道 | 12 | 新改建 |

## 全省美丽经济交通精品示范走廊明细表（航道）

| 县（市、区） | 项目名称 | 航道等级 | 里程 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全省合计 |  | 947 |  |
|  | 杭州市合计 |  | 334 |  |
| 市区 | 京杭运河三堡-绕城公路桥 | 五级 | 21 |  |
|  | 钱塘江赭山-五丰渡口 | 四级 | 51 | 已创建 |
| 萧山区 | 杭甬运河新坝船闸-渔临关 | 四级 | 13 |  |
| 余杭区 | 京杭运河绕城公路桥-邵家坝村 | 四级 | 16 | 提升改造 |
| 富阳区 | 钱塘江五丰渡口-窄溪大桥 | 四级 | 48 |  |
| 桐庐县 | 钱塘江窄溪大桥-富春江大坝 | 四级 | 23 |  |
| 建德市 | 钱塘江富春江大坝-梅城三江 | 四级 | 26 |  |
|  | 钱塘江梅城三江口—将军岩 | 四级 | 22 |  |
|  | 新安梅城三江口-新安江大坝 | 四级 | 42 |  |
| 淳安县 | 新安江新安江大坝-街口下湾 | 四级 | 72 |  |
|  | 宁波市合计 |  | 71 |  |
| 海曙区 | 杭甬运河（右岸）宁波三江口-城山渡（右岸） | 四级 | 26 |  |
| 江北区 | 杭甬运河（左岸）宁波三江口-城山渡（右岸） | 四级 |  |  |
| 余姚市 | 杭甬运河城山渡-姚州大桥 | 四级 | 45 |  |
|  | 绍兴市合计 |  | 89 |  |
| 越城区 | 杭甬运河齐贤镜水北路桥-福禄桥 | 四级 | 30 |  |
| 柯桥区 | 杭甬运河渔临关-后高桥 | 四级 | 23 |  |
| 上虞区 | 杭甬运河福禄桥-永和安家渡 | 四级 | 36 |  |
|  | 嘉兴市合计 |  | 98 |  |
| 秀洲区 | 京杭运河封家港-鸭子坝 | 三级 | 12 | 提升改造 |
| 海宁市 | 杭平申线老坟前-五星桥 | 三级 | 16 | 提升改造 |
| 平湖市 | 杭平申线斜桥-卯口 | 三级 | 32 | 提升改造 |
| 海盐县 | 杭平申线斜桥-老坟前 | 三级 | 32 | 提升改造 |
| 桐乡市 | 京杭运河通河桥-封家港 | 三级 | 6 | 提升改造 |
| 县（市、区） | 项目名称 | 航道等级 | 里程 （公里） | 备注 |
|  | 湖州市合计 |  | 157 |  |
| 吴兴区 | 长湖申线郭西湾口--升山 | 三级 | 12 |  |
|  | 湖嘉申线湖州船闸西--吴沈门 | 三级 | 6 | 已创建 |
| 南浔区 | 京杭运河东瑶西村--含山 | 三级 | 19 | 提升改造 |
|  | 长湖申线升山--南浔 | 三级 | 22 |  |
|  | 湖嘉申线吴沈门--日晖桥 | 三级 | 36 | 已创建 |
| 开发区 | 长湖申线毛柴园--郭西湾口 | 三级 | 15 |  |
| 长兴县 | 长湖申线合溪--毛柴园 | 三级/四级 | 24 |  |
| 德清县 | 京杭运河含山--武林头 | 三级 | 23 | 提升改造 |
|  | 金华市合计 |  | 46 |  |
| 婺城区 | 钱塘江洋埠-伍家圩（右岸） | 四级 | 6 |  |
| 兰溪市 | 钱塘江马公滩－将军岩 | 四级 | 23 |  |
|  | 钱塘江洋埠—马公滩 | 四级 | 17 |  |
|  | 衢州市合计 |  | 57 |  |
| 柯城区 | 钱塘江双港口-沙湾 | 四级 | 7 |  |
| 衢江区 | 钱塘江沙湾-上埠头 | 四级 | 24 |  |
| 龙游县 | 钱塘江上埠头-洋埠 | 四级 | 26 |  |
|  | 丽水市合计 |  | 95 |  |
| 莲都区 | 瓯江陈山埠—白岩大桥 | 规划四级 | 16 |  |
|  | 瓯江白岩大桥—九龙湿地 | 规划六级 | 10 |  |
|  | 瓯江九龙湿地—大港头 | 规划七级 | 10 |  |
|  | 瓯江大港头段 | 规划七级 | 5 |  |
| 青田县 | 瓯江鹤城—陈山埠 | 规划四级 | 54 |  |

抄送：各市公路局、港航局，义乌市公路局、港航局。

浙江省交通运输厅办公室                  	 2017年8月25日印发